

**Presupuesto GOUSA**

Santa Rosa, 14 de Mayo del 2019

Sistema web de gestión de eventos.

Módulos:

* Diseño y desarrollo de la base de datos.
* Alta, baja y modificaciones de usuarios.
* Alta, baja y modificaciones de eventos con geo-localización y galería de imágenes.
* Módulo de notificaciones para usuarios, según eventos de interés.
* Aplicación web progresiva (Pagina web que se instala en Smartphone y envía notificaciones).
* Gestión de planes de pago para eventos.
* Publicaciones automáticas en redes sociales.

Tecnologías a utilizar:

* Base de Datos MySQL
* Php 7.2 / Framework Laravel 5.8
* Javascript
* HTML5 CSS3

Tiempo de Programación:

* 2 meses de programación en el cual se ve reflejado solo el desarrollo. Deberá contemplarse un periodo de prueba y testing, de 20 días posterior sujeto a posibles fallas.

Costo:

* El costo del desarrollo es de $ 80.000 (OCHENTA MIL). En el mismo no se contemplan los gastos de hosting y adquisición de Dominio. El cual corre por cuenta del cliente.

Formas de Pago:

* Deberá realizarse una entrega al comenzar el proyecto de al menos el 25% del costo total del sistema. El resto podrá pagarse en partes distribuidas en el tiempo de desarrollo, dejando un 25% a pagar para el momento de la entrega del sistema finalizado y en funcionamiento.